**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1092**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 27 апреля 2022 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2021 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период   
2018–2027 годов» за 2021 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 10 февраля 2022 года № 01-11/363)   
в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» (далее по тексту – Программа) была разработана с целью обеспечения жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Программой на проведение мероприятий в 2021 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 6 073 500 руб. на приобретение 61 жилого помещения для вышеобозначенных лиц по следующим городам (районам):

– город Тирасполь – 15 жилых помещений на сумму 1 837 500 руб.;

– город Днестровск – 1 жилое помещение на сумму 110 000 руб.;

– город Бендеры – 11 жилых помещений на сумму 1 540 000 руб.;

– город Слободзея и Слободзейский район – 12 жилых помещений   
на сумму 132 000 руб.;

– город Григориополь и Григориопольский район – 4 жилых помещения на сумму 362 000 руб.;

– город Дубоссары и Дубоссарский район – 3 жилых помещения   
на сумму 360 000 руб.;

– город Рыбница и Рыбницкий район – 14 жилых помещений на   
сумму 1 582 000 руб.;

– город Каменка и Каменский район – 1 жилое помещение на   
сумму 150 000 руб.

Следует отметить, что при утверждении Программы расчеты стоимости жилых помещений производились на основе параметров, взятых   
из Программы «Приобретение и реконструкция жилья для детей-сирот, выпускников учебных заведений», утвержденной в 2010 году, и Программы капитальных вложений на обеспечение жильем детей-сирот – выпускников учебных заведений, утвержденной в 2011 году, с определением средней стоимости жилья по республике.

По состоянию на 1 января 2021 года количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем по городам (районам) составляло 1 045 человек.

В соответствии с Приложением № 2.21 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» первоначально в 2021 году планировалось приобретение 34 квартир на сумму 8 234 982 руб. по следующим городам (районам):

– город Тирасполь и город Днестровск – 7 жилых помещений на   
сумму 2 342 400 руб.;

– город Бендеры – 5 жилых помещений на сумму 1 043 100 руб.;

– город Слободзея и Слободзейский район – 9 жилых помещений на   
сумму 1 944 000 руб.;

– город Григориополь и Григориопольский район – 3 жилых помещения на сумму 493 500 руб.;

– город Дубоссары и Дубоссарский район – 2 жилых помещения   
на сумму 544 500 руб.;

– город Рыбница и Рыбницкий район – 7 жилых помещений на   
сумму 1 590 300 руб.;

– город Каменка и Каменский район – 1 жилое помещение на   
сумму 277 182 руб.

В 2021 году Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики во взаимодействии   
с государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики систематически проводился контроль исполнения государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся   
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся   
без попечения родителей, на период 2018–2027 годов».

На основании информации, представленной государственными администрациями городов (районов), в 2021 году вносились коррективы в части количества приобретаемых жилых помещений Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2021 года   
№ 275-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-44)   
и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2021 года № 319-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-49).

Таким образом, были внесены изменения и запланировано приобретение 39 квартир на сумму 8 234 982 руб. по следующим городам (районам):

– город Тирасполь и город Днестровск – 8 жилых помещений на сумму 2 342 400 руб.;

– город Бендеры – 7 жилых помещений на сумму 1 043 100 руб.;

– город Слободзея и Слободзейский район – 10 жилых помещений на сумму 1 944 000 руб.;

– город Григориополь и Григориопольский район – 3 жилых помещения на сумму 493 500 руб.;

– город Дубоссары и Дубоссарский район – 3 жилых помещения на сумму 544 500 руб.;

– город Рыбница и Рыбницкий район – 7 жилых помещений на   
сумму 1 590 300 руб.;

– город Каменка и Каменский район – 1 жилое помещение на   
сумму 277 182 руб.

В процессе реализации Программы в 2021 году было приобретено   
39 жилых помещений (квартир и жилых домов) и Программа была профинансирована в сумме 7 475 209 руб. по следующим городам (районам):

– город Тирасполь и город Днестровск – 8 жилых помещений на   
сумму 2 262 982 руб.;

– город Бендеры – 7 жилых помещений на сумму 980 882 руб.;

– город Слободзея и Слободзейский район – 10 жилых помещений на сумму 1 800 930 руб.;

– город Григориополь и Григориопольский район – 3 жилых помещения на сумму 485 300 руб.;

– город Дубоссары и Дубоссарский район – 3 жилых помещения на сумму 525 837 руб.;

– город Рыбница и Рыбницкий район – 7 жилых помещений на   
сумму 1 201 878 руб.;

– город Каменка и Каменский район – 1 жилое помещение на   
сумму 217 400 руб.

Из приведенных данных видно, что за 2021 год процент фактического исполнения Программы составил 100% по приобретению квартир и   
90,77% – от запланированного объема финансирования.

Экономия бюджетных ассигнований составила 759 773 руб.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2021 год, демонстрирует, что реализуемые в рамках Программы мероприятия были направлены на достижение поставленных целей и реализацию задач, а именно обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подводя итог вышеуказанного, следует отметить, что в 2021 году было приобретено 39 жилых помещений на сумму 7 475 209 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период   
2018–2027 годов» за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания   
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«29» апреля 2022 года

№ 1092