ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1269

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            15 июня 2022 года

Об утверждении отчета о реализации мероприятий государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы 
за 2021 год

Рассмотрев отчет о реализации мероприятий государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы за 2021 год, представленный к рассмотрению Государственной службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2019 года № 165-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» (САЗ 19-29) и направлена на сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, военных событиях 1992 года, и отдельных зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей, а также на создание условий для эффективного использования и доступа граждан к культурным ценностям.

В рамках Программы на 2021 год были запланированы работы 
на 6 (шести) объектах. За счет средств республиканского бюджета проведены работы на 3 (трех) объектах:

– «Памятник А. В. Суворову – основателю г. Тирасполя» (государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска) – было запланировано финансирование на сумму 35 000 руб., работы выполнены на 31 156 руб.;

– «Исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость» (государственная администрация г. Бендеры) – работы были запланированы и выполнены на сумму – 1 518 437 руб.;

– «Государственный памятник-парк садово-паркового искусства 
им. Д. К. Родина» (государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзеи) – работы были запланированы и выполнены на сумму 
637 500 руб.

Ремонтные работы на объекте «Литературно-мемориальный музей Героя Советского Союза П. П. Вершигоры» с. Севериновка (государственная администрация Каменского района и г. Каменки), запланированные Программой на сумму 80 000 руб., профинансированы из другого источника.

Ремонтные работы не проводились на 2 (двух) объектах:

– «Башня ветров (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) 
с. Строенцы (государственная администрация Рыбницкого района и 
г. Рыбницы) – Программой было запланировано финансирование работ на сумму 500 000 руб.;

– «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. С. Солтыса» 
с. Кузьмин (государственная администрация Каменского района и 
г. Каменки) – Программой было запланировано финансирование работ на сумму 70 000 руб.

Ввиду увеличения сметной стоимости ремонтных работ (ремонт кровли), работы планируется перенести с 2021 года на 2022 год с увеличением лимита финансирования с 70 000 руб. до 90 000 руб.

Таким образом общий объем запланированного финансирования мероприятий Программы составил 2 840 937 руб. Работы выполнены на сумму 2 187 093 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июня 2022 года

№ 1269