**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2104**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 26 апреля 2023 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2022 год**

Рассмотрев письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15.03.2023 года № 01-11/755 о направлении в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» на утверждение Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики отчетов об исполнении в 2022 году ряда государственных целевых программ, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Согласно представленному Правительством Приднестровской Молдавской Республики отчету мероприятия Программы фактически профинансированы из Фонда развития мелиоративного комплекса, предусмотренного Приложением № 2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год»,   
на общую сумму 14 729 535 рублей, что составляет 97 процентов от плановых показателей по Фонду, но при этом указанная сумма составляет   
68,8 процентов от суммы 21 386 804 рубля, предусмотренной (запланированной) Программой на 2022 год.

В 2022 году остались неисполненными некоторые мероприятия, предусмотренные направлениями расходования средств по Фонду, ввиду чего образовалась кредиторская задолженность в размере 362 325 рублей по приобретению вакуумных насосов, комплектующихся с электродвигателями.

Также необходимо отметить, что в 2022 году финансирование велось по 5 (пяти) из 17 (семнадцати) направлений, предусмотренных Программой, при этом по 3 (трем) из 5 (пяти) финансируемых направлений, предусмотренных Программой, расходование денежных средств, предусмотренных Фондом в 2022 году (как представлено ниже в таблице), превосходит суммы денежных средств, определенных Программой на соответствующий финансовый год.

Сравнительная таблица объемов расходования денежных средств   
на восстановление и развитие мелиоративного комплекса в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты программы | Объем финансирования по Программе (рублей) | Объем финансирования по Фонду (рублей) | Отклонение (рублей) |
| 1. | ГНС «Бычок» Слободзейского филиала | 954 150 | 1 387 700 | +433 595 |
| 2. | ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала (продолжение работ) | 2 830 795 | 5 594 415 | +2 763 620 |
| 3. | ГНС «Спея» Григориопольского филиала | 2 921 730 | 3 148 397 | +226 667 |
| 4. | НСП-1, НСП-2, НСП-5,  «Молдавия-23», ГНС «Кузьмин» Рыбницкого филиала;  ПНС-1, НСПП-1, НСПП-2 Дубоссарского участка Григориопольского филиала | 1 527 400 | 1 159 781 | - 367 619 |
| 5. | ГНС I Выхватинцы Рыбницкого филиала\*\* | 4 097 000 | 3 439 242 | - 657 758 |
|  | Итого | 12 331 075 | 14 729 535 | +2 398 460 |

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости корректировки положений Программы в части внесения изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы».

Помимо того, в соответствии с представленным отчетом по Программе указанно, что проводимые в 2022 году ремонтные работы на объектах мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики позволили предотвратить выбытие орошаемых земель общей площадью   
7 530 гектаров, при том что Программой было запланировано предотвращение выбытия 13 206 гектаров, то есть результат по данному показателю составляет порядка 57 процентов от планового.

Также необходимо отметить, что согласно Программе в 2022 году   
было запланировано расширение орошаемых площадей в размере   
8 954 гектаров, при этом в представленном отчете фигурируют сведения   
о приросте площади полива в 2022 году с 21 010  гектаров до 30 822 гектаров, то есть на 9 812 гектаров или на 109 процентов от запланированного Программой. Площадь орошаемых земель к началу 2023 года составила   
32 312 гектаров, то есть увеличена на 11 302 гектара или на 126 процентов   
от плановых показателей на 2022 год.

Согласно представленным данным количество насосных станций, задействованных в поливе в 2022 году, составило 63 (шестьдесят три) единицы, что на 6 (шесть) единиц больше, нежели в 2021 году.

Кроме того, в представленном отчете отсутствуют сведения   
о количестве созданных новых рабочих мест и оценке эффективности реализации мероприятий, предусмотренных и выполненных в рамках действия Программы.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 35 раздела 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«4» мая 2023 года

№ 2104