**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3101**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2024 годы за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»
на 2019–2024 годы» за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019 – 2024 годы утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2019 года № 165-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»на 2019–2024 годы»
(САЗ 19-29) в действующей редакции (далее по тексту – Программа) и направлена на сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, и отдельных зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей, создание условий для эффективного использования и доступа граждан к культурным ценностям.

На реализацию мероприятий, запланированных Программой
в 2023 году, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) было предусмотрено 2 088 785 рублей, что составило 100 процентов от запланированных Программой средств.

При этом в соответствии с информацией, представленной в отчете об исполнении Программы, из запланированных в 2023 году 10 (десяти) объектов ремонтно-восстановительные работы проводились на 9 (девяти) объектах:

а) по государственной администрации г. Бендеры на 2 объектах:

1) реконструкция Мемориала революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников (в честь 60-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции), работы запланированы в объеме
495 563 рубля и выполнены на сумму 494 627 рублей (фактическое использование финансирования – 99,8 процента);

2) восстановление конструкций крыши и кровли здания бывшей дачи врача Флеммера, в котором в 1919 году состоялась 2-я Бендерская подпольная партийная конференция, принявшая решение о проведении Бендерского вооруженного восстания, работы запланированы в объеме 812 000 рублей и выполнены на сумму 802 817 рублей (фактическое использование финансирования – 98,9 процента);

б) по государственной администрации Дубоссарского района и
г. Дубоссары на 5 объектах:

1) капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» в с. Цыбулевка, работы запланированы и профинансированы на сумму 85 000 рублей (фактическое использование финансирования – 100 процентов);

2) капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» в с. Койково, работы запланированы и профинансированы на сумму 85 000 рублей (фактическое использование финансирования –
100 процентов);

3) капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» в с. Дубово, работы запланированы и профинансированы на сумму 95 000 рублей (фактическое использование финансирования –
100 процентов);

4) капитальный ремонт скульптурной композиции на объекте «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в с. Красный Виноградарь, работы запланированы на сумму
118 676 рублей и профинансированы на сумму 118 000 рублей (фактическое использование финансирования – 99,4 процента);

5) проектные работы по объекту «Мемориал жертвам фашизма», расположенному в г. Дубоссары, работы запланированы и выполнены на сумму 25 459 рублей (фактическое использование финансирования – 100 процентов);

в) по государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы на 1 объекте: мероприятия по проектированию и производству работ по благоустройству туристского маршрута к объекту «Башня ветров» (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) с. Строенцы, запланированы работы на сумму 301 387 рублей, из них использованы 22 500 рублей на проектирование работ по благоустройству туристического маршрута к объекту (фактическое использование финансирования – 7,5 процента). Проектные работы были завершены и представлены в адрес государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы в октябре 2023 года. В связи с неблагоприятными погодными условиями выполнить работы по обустройству туристического маршрута к объекту «Башня ветров» (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) в 2023 году не представлялось возможным;

г) по государственной администрации Каменского района и г. Каменки на 1 объекте: ремонтные работы на объекте «Дом-музей Героя Советского Союза
Ф. И. Жарчинского» в с. Рашков, работы запланированы на сумму
30 700 рублей и выполнены на сумму 29 412 рублей (фактическое использование финансирования – 95,8 процента);

д)по государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска: мероприятия по благоустройству Памятника жертвам фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не проводились, при этом для проведения работ была запланирована сумма в объеме 40 000 рублей, вместе с тем, ввиду недостаточных средств для выполнения комплекса работ, сумма не была использована.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы в 2023 году, составил 1 757 815 рублей, что составляет 84,2 процента от запланированных республиканским бюджетом в сумме 2 088 785 рублей средств. Следует отметить, что финансирование данной программы осуществлено на основании обращений главных распорядителей данных средств – государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью четвертой главы 7 Приложения к Программе, руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»
на 2019–2024 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«10» июня 2024 года

№ 3101