BAZ

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,**

**НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,**

**НА СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ» НА 2024–2028 ГОДЫ»**

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 МАЯ 2025 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Статья 1.** Утвердить государственную целевую программу «Замена светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на светодиодные светильники» на 2024–2028 годы (прилагается).

**Статья 2.** Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

***-- Строка 8 таблицы главы 1 Приложения в новой редакции (Закон № 77-ЗИ-VII от 27.05.25г);***

Приложение к Закону

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной

целевой программы «Замена светильников

с ртутьсодержащими лампами

уличного освещения автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся

в государственной и муниципальной собственности, на светодиодные светильники» на 2024–2028 годы»

Государственная целевая программа

«Замена светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения

автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной

и муниципальной собственности,

на светодиодные светильники» на 2024–2028 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Программы | Государственная целевая программа «Замена светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на светодиодные светильники» на 2024–2028 годы (далее – Программа) |
| 2. | Государственный  заказчик Программы | Правительство Приднестровской Молдавской Республики |
| 3. | Разработчик Программы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики |
| 4. | Ответственный исполнитель Программы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики |
| 5. | Исполнитель основных мероприятий Программы | Государственное унитарное предприятие «Единые распределительные электрические сети» |
| 6. | Сроки реализации Программы | 2024–2028 годы |
| 7. | Основная цель Программы | Целью Программы является обеспечение жителей, проживающих в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, качественным, современным, безопасным, экологичным и экономичным уличным освещением |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования программных мероприятий – средства республиканского бюджета в общем объеме 35 108 937 рублей Приднестровской Молдавской Республики, в том числе затраты по годам:  а) 2024 год – 1 395 527 рублей Приднестровской Молдавской Республики;  б) 2025 год – 3 247 473 рубля Приднестровской Молдавской Республики;  в) 2026 год – 9 927 027 рублей Приднестровской Молдавской Республики;  г) 2027 год – 10 212 059 рублей Приднестровской Молдавской Республики;  д) 2028 год – 10 326 851 рубль Приднестровской Молдавской Республики |
| 9. | Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия Программы направлены на проведение работ по замене светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на светодиодные светильники |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидается достижение следующих результатов:  а) улучшение благоустройства населенных пунктов;  б) экономия средств, в том числе за счет:  1) снижения затрат исполнителя основных мероприятий Программы на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп;  2) снижения эксплуатационных расходов за счет более длительного срока службы светодиодных светильников;  в) улучшение экологической обстановки, путем снижения риска загрязнения окружающей среды опасным веществом – ртутью;  г) экономия средств, расходуемых на нужды уличного освещения путем снижения потребления электрической энергии на освещение автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики;  д) повышение надежности и качества предоставляемых услуг по освещению автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики |

2. Обоснование Программы

1. Настоящая Программа формируется в связи с необходимостью реализации приоритетных направлений государственной политики, направленной на повышение энергетической эффективности экономики государства.

Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта на автомобильных дорогах общего пользования республики. Оно предназначено для обеспечения видимости в темное время суток и помогает увидеть препятствия, пешеходов, а также снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Также уличное освещение способствует созданию привлекательной визуальной среды и повышает безопасность от преступных посягательств.

Находящиеся в эксплуатации системы уличного освещения значительно изношены и не соответствуют действующим нормативным актам. Они создают освещенность ниже предусматриваемой установленными требованиями, когда уличное освещение отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

Используемые ртутьсодержащие лампы оказывают отрицательное воздействие на экологическую ситуацию. Ввиду того, что данный тип ламп содержит значительное количество ртути, в среднем 100-200 мг на одну лампу, в зависимости от ее мощности, они требуют специальной утилизации, предусматривающей сбор ртути.

В рамках данной программы определена поэтапная замена светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники.

В ближайшей перспективе – полный отказ от использования данного типа освещения в государственном секторе, что позволит экономить не только энергоресурсы, но и бюджетные средства, которые закладываются на утилизацию ртутьсодержащих ламп.

Таким образом, Программа призвана обеспечить возможность осуществления деятельности, направленной на выполнение поставленных задач:

а) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем снижения негативного воздействия, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку. Так как ртутьсодержащие лампы уличного освещения содержат элементарную ртуть – токсичное вещество, которое представляет опасность для окружающей среды при неправильной утилизации, переход на светодиодные светильники исключает выбросы ртути в окружающую среду, уменьшая загрязнение почвы и воды;

б) повышение энергетической эффективности системы уличного освещения.

Светодиодные светильники очень энергоэффективны, они потребляют до 50 (пятидесяти) процентов меньше энергии, чем ртутьсодержащие лампы. Это приводит к значительному снижению выбросов парниковых газов и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду от выработки электроэнергии для уличного освещения, а также к снижению затрат на функционирование сетей уличного освещения;

в) энергосбережение – светодиодные светильники позволяют лучше контролировать направление и интенсивность света, уменьшая световое загрязнение. Это приносит пользу как окружающей среде, так и здоровью человека;

г) экономия средств, так как светодиодные светильники имеют более длительный срок службы, чем светильники с ртутьсодержащими лампами, что снижает частоту обслуживания и замен, а соответственно, существенно снижает эксплуатационные расходы.

3. Основные цели и задачи Программы

2. Реализация Программы направлена на развитие инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики и их составных частей, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Основными целями Программы являются:

а) улучшение благоустройства населенных пунктов республики и жизнедеятельности проживающего в них населения;

б) создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

в) создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения;

г) снижение негативного воздействия, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку в государстве;

д) сокращение потребления электрической энергии и экономия бюджетных средств.

3. Достижение указанных целей предусматривается решением следующих основных задач:

а) обеспечение освещенности автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами Приднестровской Молдавской Республики;

б) обеспечение требуемого нормативными актами уличного освещения проходящих через населенные пункты автомобильных дорог общего пользования, а также опасных участков автомобильных дорог;

в) внедрение современных, экологически безопасных осветительных приборов и источников света, обладающих более высокими технико-экономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации;

г) организация автоматического управления системами уличного освещения;

д) обеспечение систем уличного освещения средствами учета.

4. Оценка социально-экономической эффективности и последствий реализации Программы

4. Замена светильников с ртутьсодержащими лампами на светодиодные светильники является важной экологической и экономической инициативой, имеющей ряд потенциальных социально-экономических последствий, а именно:

а) энергоэффективность и экономия средств: светодиодные светильники значительно более энергоэффективны, чем ртутьсодержащие лампы. Их замена приведет к снижению энергопотребления;

б) экологические преимущества: ртутьсодержащие лампы представляют опасность для окружающей среды из-за выделения ртути при их поломке или неправильной утилизации. Замена их светодиодными светильниками сокращает выброс опасных материалов в окружающую среду;

в) улучшенное качество освещения: светодиодные светильники обеспечивают лучшее качество освещения, что повысит безопасность и благополучие на автомобильных дорогах общего пользования Приднестровской Молдавской Республики;

г) более длительный срок службы и снижение затрат на техническое обслуживание: светодиодные светильники обычно имеют более длительный срок службы, чем светильники с ртутьсодержащими лампами, что снижает необходимость в частой замене и техническом обслуживании;

д) сокращение выбросов парниковых газов: сокращая потребление энергии, Программа способствует снижению выбросов парниковых газов в соответствии с экологическими и климатическими целями.

***-- Таблица главы 5 Приложения в новой редакции (Закон № 77-ЗИ-VII от 27.05.25г);***

5. Мероприятия, сроки исполнения и объемы финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Государственная  администрация | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **Итого** | | |
| Количество светильников,штук | | Сумма, руб. | Количество светильников, штук | | Сумма, руб. | Количество светильников, штук | | Сумма, руб. | Количество светильников, штук | | Сумма, руб. | Количество светильников, штук | | Сумма, руб. | **Количество светильников, штук** | | **Сумма,**  **руб.** |
| 50 Вт | 100 Вт |  | 50 Вт | 100 Вт |  | 50 Вт | 100 Вт |  | 50 Вт | 100 Вт |  | 50 Вт | 100 Вт |  | **50 Вт** | **100 Вт** |  |
| 1. | г. Тирасполь | 37 | 64 | 134 041 | 224 | 112 | 432 179 | 1164 | 240 | 1 817 186 | 1135 | 242 | 1 855 369 | 1108 | 233 | 1 878 404 | **3 668** | **891** | **6 117 179** |
| 2. | г. Бендеры | 85 | 128 | 280 993 | 111 | 349 | 641 960 | 580 | 742 | 1 848 975 | 565 | 742 | 1 903 456 | 550 | 724 | 1 929 861 | **1 891** | **2 685** | **6 605 245** |
| 3. | Слободзейский район и  г. Слободзея | 7 | 121 | 179 527 | 145 | 232 | 512 243 | 757 | 470 | 1 657 658 | 738 | 486 | 1 724 516 | 718 | 472 | 1 743 568 | **2 365** | **1 781** | **5 817 511** |
| 4. | г. Днестровск | 26 | 28 | 70 161 | 8 | 15 | 31 468 | 39 | 30 | 94 172 | 37 | 34 | 101 648 | 35 | 34 | 103 015 | **145** | **141** | **400 464** |
| 5. | Григориопольский район и  г. Григориополь | 33 | 64 | 129 346 | 85 | 61 | 190 962 | 446 | 128 | 750 910 | 434 | 130 | 768 517 | 422 | 125 | 774 870 | **1 420** | **508** | **2 614 605** |
| 6. | Дубоссарский район и  г. Дубоссары | 22 | 82 | 141 918 | 28 | 350 | 543 769 | 145 | 762 | 1 336 150 | 141 | 754 | 1 371 790 | 136 | 732 | 1 383 864 | **472** | **2 680** | **4 777 492** |
| 7. | Рыбницкий район и г. Рыбница | 102 | 143 | 322 185 | 81 | 394 | 671 534 | 423 | 853 | 1 821 208 | 412 | 848 | 1 871 889 | 402 | 825 | 1 895 585 | **1 420** | **3 063** | **6 582 400** |
| 8. | Каменский район и г. Каменка | 35 | 68 | 137 356 | 27 | 131 | 223 359 | 140 | 281 | 600 768 | 136 | 278 | 614 875 | 132 | 268 | 617 684 | **470** | **1 026** | **2 194 041** |
| **Итого** | | **347** | **698** | **1 395 527** | **709** | **1 644** | **3 247 473** | **3 694** | **3 506** | **9 927 027** | **3 598** | **3 514** | **10 212 059** | **3 503** | **3 413** | **10 326 851** | **11 851** | **12 775** | **35 108 937** |
| **Всего** | | **1 045** | |  | **2 353** | |  | **7 200** | |  | **7 112** | |  | **6 916** | |  | **24 626** | |  |

6. Механизм реализации Программы

5. Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с исполнителем основных мероприятий Программы, а также с иными хозяйствующими субъектами, привлекаемыми в качестве субподрядчика.

Механизм реализации Программы основывается на Законе Приднестровской Молдавской Республики «Об электроэнергетике», Законе Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

6. При реализации мероприятий по замене светильников должны соблюдаться требования государственных стандартов в области наружного освещения, строительных норм и правил, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и другие предусмотренные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики требования.

7. Финансовое обеспечение реализации Программы

***-- Часть первая пункта 7 главы 7 Приложения в новой редакции (Закон № 77-ЗИ-VII от 27.05.25г.);***

***-- Пункт 9 главы 7 Приложения исключен (Закон № 77-ЗИ-VII от 27.05.25г.);***

7. Источником финансирования Программы в части оплаты стоимости светодиодных светильников и материалов для их монтажа являются средства республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики, не имеющие целевого назначения.

Финансирование работ по замене светильников с ртутьсодержащими лампами на светодиодные светильники уличного освещения осуществляется за счет средств исполнителя основных мероприятий Программы, на балансе которого находятся сети уличного освещения.

Работы, указанные в части второй настоящего пункта в рамках настоящей Программы, включают:

а) демонтаж светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения;

б) монтаж светодиодных светильников уличного освещения;

в) утилизацию светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения.

8. Финансирование Программы из средств республиканского бюджета осуществляется в размере сумм, утвержденных законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

9. Исключен.

10. Мероприятия, объем финансирования и сроки исполнения Программы определены в главе 5 настоящей Программы и могут уточняться при принятии закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

8. Права и обязанности ответственного исполнителя Программы

11. В рамках реализации Программы ответственный исполнитель Программы:

а) формирует структуру мероприятий Программы;

б) организует реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и разрабатывает, при необходимости, изменения для внесения в Программу;

в) проводит оценку эффективности мероприятий Программы;

г) подготавливает ежегодный, итоговый отчеты об исполнении Программы и представляет их в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

12. Ответственный исполнитель Программы обязан координировать деятельность исполнителя основных мероприятий Программы в рамках реализации Программы.

13. Ответственность за целевое и эффективное расходование бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, направленных на реализацию настоящей Программы, несет ответственный исполнитель Программы.

9. Права и обязанности исполнителя основных мероприятий Программы

14. В ходе реализации Программы на исполнителя основных мероприятий Программы – государственное унитарное предприятие «Единые распределительные электрические сети» возлагаются обязательства:

а) по выполнению работ в соответствии с технической документацией, определяющей способы, виды, объемы и стоимость работ;

б) по представлению государственному заказчику Программы отчетов о ходе выполнения работ;

в) при формировании ежегодных графиков замены светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения вдоль автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в муниципальной собственности, на светодиодные светильники согласовывать участки автомобильных дорог общего пользования, на которых в рамках используемой Программы подлежат замене светильники с ртутьсодержащими лампами уличного освещения, с государственными администрациями городов (районов);

г) по своевременному, полному и достоверному информированию заказчика Программы о положении дел в рамках проводимых мероприятий, предусмотренных Программой.

15. Исполнитель основных мероприятий Программы обладает правом выбора способов, механизмов и технических средств для выполнения работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

10. Критерии оценки социально-экономической эффективности реализации Программы

16. К критериям оценки социально-экономической эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Программы, следует относить:

а) объем освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы;

б) количество введенных в эксплуатацию реконструированных объектов уличного освещения (количество установленных светильников);

в) обеспечение надежности эксплуатации восстановленных и реконструированных объектов уличного освещения;

г) повышение качества предоставления услуг по освещению автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

д) оптимизация затрат на ремонт и содержание объектов уличного освещения.

11. Контроль за реализацией Программы

17. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.

18. Отчеты об исполнении Программы за истекший год и о конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации представляются в порядке и в сроки, установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики, определяющим (устанавливающим) общие принципы построения и функционирования бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики.