**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4080**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 16 июля 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы» за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы» за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства   
от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2023 года 397-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы» (САЗ 24-1).

Основными целями Программы являются повышение надежности функционирования систем питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики, улучшение качества централизованного питьевого водоснабжения, в том числе посредством модернизации технической инфраструктуры систем питьевого водоснабжения населенных пунктов республики.

Исполнитель основных мероприятий Программы – государственное унитарное предприятие «Водоснабжение и водоотведение».

Согласно Плану мероприятий, утвержденному Приложением   
к Программе, на 2024 год были запланированы работы на общую сумму   
11 990 837 рублей.

Источником финансирования мероприятий Программы определены средства республиканского бюджета, ежегодно утверждаемые законом   
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики с указанием объектов, подлежащих финансированию, объемов и видов работ.

В 2024 году в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год» финансирование расходов на реализацию Программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета, имеющих целевой характер, – средств Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий. Так, пунктом 3.3 Приложения № 2.4 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год» утверждены виды работ и плановые лимиты финансирования Программы в сумме 11 990 837 рублей.

В 2024 году в результате реализации мероприятий Программы исполнены нижеследующие работы на сумму 11 911 004 рубля:

а) работы по изготовлению проектно-сметной документации (на строительство водопроводных сетей в ряде населенных пунктов, на монтаж водонапорных башен, на строительство резервуара чистой воды, развитие централизованного водоснабжения);

б) работы по развитию сетей водопровода, в том числе:

1) строительству сетей водопровода по улице Молодежной, по   
улице 8 Марта, улице Профсоюзной, улице Лермонтова, улице Пушкина, улице Ткаченко, улице Ленина, улице Зелинского села Кицканы Слободзейского района;

2) развитию централизованного водоснабжения села Колбасна Рыбницкого района;

3) строительству водопроводной сети по улице Молодежной,   
улице Возияна, улице Юности села Глиное Слободзейского района;

4) строительству водопроводной сети и ВНС по улице Байдукова   
села Красная Горка Григориопольского района;

5) строительству водопроводной сети по улице Огородной,   
улице Днестровской, улице Садовой, улице 23 Февраля, улице 28 Июня,   
улице Мичурина, улице Школьной села Делакеу Григориопольского района;

6) строительству водопроводной сети по улице Полевой,   
улице Суворова, улице Попова села Красное Григориопольского района;

7) строительству водопроводной сети по улице Земнухова,   
улице Народной, улице Чапаева села Дойбаны-I Дубоссарского района;

8) строительству водопроводной сети по улице Виноградной села Ново-Комиссаровка Дубоссарского района;

в) работы по монтажу водонапорной башни:

1) на артезианской скважине № 5565 по улице Чапаева села Глиное Слободзейского района;

2) на скважине № 5 по улице Ленина, 112а, села Спея Григориопольского района;

3) на скважине № 3 по улице О. Кошевого, 18а, села Спея Григориопольского района;

4) на скважине № 2 по улице Ленина, 37а, села Спея Григориопольского района;

5) на скважине № 4 по улице Ленина, 7а, села Спея Григориопольского района;

6) в районе ТП-608 по улице Северной в селе Малаешты Григориопольского района.

Фактически профинансировано работ на сумму 3 661 241 рубль.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 19 главы 7 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы» за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2025 года

№ 4080