**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4081**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 16 июля 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы в 2024 году, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2022 года № 13-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы» (САЗ 22-1).

Основные мероприятия Программы направлены на проведение работ по восстановлению и реконструкции объектов мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики, включая мероприятия по приобретению оборудования и материалов для осуществления указанных работ.

Согласно Плану мероприятий по ремонтно-восстановительным работам объектов мелиоративного комплекса (далее по тексту – план мероприятий), утвержденному Приложением к Программе, на 2024 год были запланированы ремонтно-восстановительные работы по 8 (восьми) объектам с общей суммой финансирования 14 010 000 рублей.

Источником финансирования мероприятий Программы определен Фонд развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Фонд) в объемах бюджетного финансирования сметы доходов и расходов Фонда на соответствующий финансовый год.

Согласно основным характеристикам Фонда, утвержденным Приложением № 2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«О республиканском бюджете на 2024 год», в 2024 году на осуществление поддержки мелиоративного комплекса были предусмотрены расходы по трем направлениям:

а) ремонт объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе государственного унитарного предприятия «Республиканские оросительные системы» (далее по тексту – ГУП «РОС»);

б) приобретение оборудования для ремонта объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «РОС»;

в) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по оплате потребленных услуг централизованного водоснабжения на цели орошения государственной мелиоративной системой, оказываемых ГУП «РОС».

В 2024 году из средств Фонда:

а) на ремонт объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «РОС» согласно утвержденному лимиту в сумме   
4 812 157 рублей, было заключено 18 контрактов и выполнены работы на сумму 3 308 386 рублей;

б) на приобретение оборудования для ремонта объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе   
ГУП «РОС» согласно утвержденному лимиту финансирования в сумме   
8 422 585 рублей, было заключено 7 контрактов на сумму 5 697 439 рублей.

В соответствии со сметой расходования средств Фонда в 2024 году на осуществление поддержки мелиоративного комплекса были предусмотрены ремонтно-восстановительные работы по 17 объектам (ГНС «Бычок» Слободзейского филиала, ГНС «Спея» Григориопольского филиала,   
ГНС «Красногорка» Григориопольского филиала, ГНС «Буторы» Григориопольского филиала, ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала,   
НС-1 СОС Слободзейского филиала, С-2 ССОМ Слободзейского филиала, НС-2 СОС Слободзейского филиала, НС-8 СОС Слободзейского филиала,   
НС-1 ГУСХП «Днестр» Слободзейского филиала, ПНС-1 Григориопольского филиала, С-2 «Красногорка» Григориопольского филиала, НСП-9 Рыбницкого филиала, НСП-8 Рыбницкого филиала, НСП-3 Рыбницкого филиала,   
НСП-4 Рыбницкого филиала, Молдавия-23 Рыбницкого филиала) с суммой финансирования 13 234 742 рубля.

Фактически в 2024 году на непосредственную реализацию мероприятий по восстановлению объектов государственного мелиоративного комплекса из предусмотренных Фондом 13 234 742 рублей профинансировано мероприятий на сумму 9 005 825 рублей, что составляет 64,4 процента от плановых показателей сметы Фонда.

При этом в соответствии с Программой в 2024 году ремонтно-восстановительные работы запланированы на 8 (восьми) объектах мелиоративного комплекса. Объекты, ремонтно-восстановительные работы на которых запланированы Программой на 2024 год, не поименованы в плане мероприятий, предусмотренных к финансированию за счет средств Фонда в 2024 году;

в) на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей по оплате потребленных услуг централизованного водоснабжения на цели орошения государственной мелиоративной системой, оказываемых ГУП «РОС», планировалось направить 31 337 491 рубль, данная сумма в размере 100 процентов в 2024 году была направлена на обеспечение финансирования государственной поддержки.

Реализация Программы в 2024 году способствовала:

а) предотвращению выбытия орошаемых земель на площади более   
5 (пяти) тысяч га;

б) увеличению площади орошаемых земель более чем на 2 (две) тысячи га за год;

в) повышению заинтересованности землепользователей в своевременном выполнении работ по текущему и капитальному ремонту внутрихозяйственных мелиоративных систем, а также повышению заинтересованности в приобретении оросительной техники;

г) развитию орошения за счет частных инвестиций;

д) стабильной подаче воды на цели орошения, которая обеспечила активный рост культур и получение гарантированного урожая, что, в свою очередь, снизило зависимость от импорта продовольственных товаров и укрепило продовольственную безопасность.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 35 главы 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2024 год.

2. Рекомендовать Правительству Приднестровской Молдавской Республики уделить внимание вопросу корректировки Плана мероприятий и пролонгации сроков действия Программы в целях обеспечения ее комплексной поэтапной реализации с соблюдением принципов планомерности и своевременности реализации мер, предусмотренных положениями Плана мероприятий Программы, и обеспечения соблюдения порядка расходования денежных средств, выделяемых из республиканского бюджета на поддержку мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2025 года

№ 4081