- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3628

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                      16 сентября 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо 
от 13 марта 2020 года № 01-51/269), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики 1 августа 2019 года № 165-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» (САЗ 19-29) (далее по тексту – Закон) и направлена на сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, военных событиях 1992 года, и отдельных зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей, создание условий для эффективного использования и доступа граждан к культурным ценностям.

Первоначально на реализацию мероприятий в 2019 году Программой предусматривалось проведение ремонтно-реставрационных работ 
на 20 (двадцати) объектах, в объеме 3 403,55 тыс. руб. (республиканский бюджет – 3 382,55 тыс. руб., местные бюджеты – 21 тыс. руб.)

Однако, с учетом внесенных изменений, действующая редакция Программы в 2019 году предусматривает проведение ремонтно-реставрационных работ на 12 (двенадцати) объектах в объеме 
1 530,768 тыс. руб. (республиканский бюджет – 1 509,768 тыс. руб., местные бюджеты – 21 тыс. руб.).

Согласно информации, представленной в отчете, фактическое финансирование Программы в 2019 году составило всего 1 461,314 тыс. руб. (из республиканского бюджета – 1 447,395 тыс. руб. и местного бюджета – 13,949 тыс. руб.). Проведены ремонтно-реставрационные работы 
на 12 (двенадцати) объектах. Общий объём финансирования Программы составил 95,4 % от запланированного объема финансирования.

За отчетный период в рамках реализации Программы было проведено ремонтно-реставрационных работы на 12 (двенадцати) объектах, что составило 100 % от запланированных Программой мероприятий.

Ремонтно-реставрационные работы проведены на следующих объектах: «Мемориальный комплекс Славы» (г. Тирасполь); «Памятник воинам-авиаторам в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (г. Тирасполь); «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г. Слободзея); «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Бутор Григориопольского района); «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (г. Дубоссары); «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (село Цыбулевка Дубоссарского района); «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Скорбящая мать» 
(село Дойбаны 1 Дубоссарского района); «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Красный Виноградарь Дубоссарского района); «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г. Рыбница); «Памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Гидирим Рыбницкого района); «Мемориальный дом-музей» Героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского (село Рашков Каменского района); «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. Н. Коваля» (г. Каменка).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 сентября 2020 года

№ 3628