ПРИЛОЖЕНИЕ

к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной программы «Развитие инфраструктуры рекреационных зон
в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики»

на 2021-2026 годы»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики»

на 2021-2026 годы

Паспорт Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Программы | Государственная целевая программа «Развитие инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики» на 2021-2026 годы (далее – Программа) |
| 2. | Разработчик Программы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 3. | Ответственные исполнители Программы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 4. | Исполнители Программы | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 5. | Источникифинансирования | Республиканский бюджет  |
| 6. | Объем финансирования Программы  | 2022 год – 4 604 182 рубля;2023 год – 4 589 152рубля; 2024 год – 4 637 100 рублей;2025 год – 4 227 000 рублей;2026 год – 3 113 252рубля.Общий объем финансирования Программы – 21 170 686 рублей. |

1. Обоснование Программы

Одним из перспективных направлений социально-экономического развития городов и районов республики является развитие инфраструктуры мест, расположенных на землях рекреационного назначения, которые, в свою очередь, можно использовать для развития туризма в целом, как внутреннего, так и въездного.

Развитию рекреационных мест способствуют уникальные природно-климатические условия городов и районов республики в сочетании с хорошо сохранившимся историко-культурным наследием, что создает потенциал для развития рекреационных зон в городах и районах Приднестровья
и способствует обеспечению растущих потребностей населения республики
в услугах, связанных с отдыхом, восстановлением физических и моральных сил, а также привлечением туристов во время туристких поездок.

Зоной рекреационного назначения признаются выделенные
в установленном порядке участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отдыха и туризма населения.

К ней относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатов, санаториев, кемпингов, спортивно-оздоровительных комплексов, туристических баз, яхт-клубов, стационарных и палаточных туристическо-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций, парков, лесопарков, учебно-туристических троп, маркированных трасс, детских оздоровительных и спортивных лагерей, расположенных вне подзоны оздоровительного назначения.

Программа включает в себя анализ состояния рекреационных зон
в городах и районах Приднестровской Молдавской Республики, цели и задачи перспективного развития рекреационных зон в городах и районах республики, способы их достижения с учетом требований системного подхода.

Программа разработана с учетом требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики, международных нормативных правовых актов в сфере туризма, международных договоров Приднестровской Молдавской Республики, методических рекомендаций Всемирной туристской организации.

2. Оценка текущего состояния рекреационных зон

в городах и районах Приднестровской Молдавской Республики

Города и районы республики обладают существенным потенциалом, способным обеспечить эффективное развитие рекреационных зон, в том числе туристского назначения.

Данные зоны способны привлечь местных жителей, что в свою очередь может дать толчок к развитию различных видов туризма в административно-территориальных единицах республики.

В целом инфраструктура туристских мест и в частности рекреационных зон на территории республики развита слабо. Хотя за последние годы созданы многофукциональные рекреационные комплексы для массового отдыха людей: парк Александра Невского в городе Бендеры, Екатерининский парк в городе Тирасполь, Аркадный комплекс в городе Слободзея, а также благоустроены парки, скверы, пляжи и иные объекты. Недостаточная развитость туристкой инфраструктуры снижает не только возможность полноценного отдыха граждан республики, но и интенсивность развития туристской деятельности.

В настоящее время для создания дополнительных рекреационных зон
и их оборудования необходимой инфраструктурой, способной удовлетворить потребность жителей республики, а также туристов, посещающих республику, в комфортном отдыхе необходимы дополнительные финансовые ресурсы.

Следует отметить, что при создании и развитии рекреационных зон следует учитывать численность населения, проживающего в городах и районах республики. Данный показатель отражает количество потенциальных посетителей и необходимое количество рекреационных зон, а также количество человек, которых можно потенциально задействовать в туристском секторе
и связанными с ним секторами экономики.

Так, на основании статистических данных за 2019 год в городах
и районах республики проживало 465,2 тысячи человек.

Анализ состояния рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики показывает:

1. Слабые стороны:

а) недостаточно развитая инфраструктура рекреационных зон, в том числе в сельской местности;

б) недостаточно развитая транспортная инфраструктура для обеспечения доступа к рекреационным зонам;

в) отсутствие комплексного подхода при организации обслуживания
в пределах рекреационных зон;

г) отсутствие инвестиций;

д) необходимость реконструкции элементов инфраструктуры, расположенной в рекреационных зонах;

е) дефицит квалифицированных кадров;

ж) отсутствие придорожного сервиса;

з) неблагоприятные демографические процессы, особенно в сельской местности;

и) низкая безопасность путешествий;

к) невысокое качество предоставляемых туристских услуг;

л) недостаточное информирование населения республики о местах отдыха;

м) несовершенство нормативной правовой базы.

2. Сильные стороны:

а) наличие разнообразных и богатых природных ресурсов;

б) богатое историко-культурное наследие республики, способное дополнить и усилить эффект от посещения рекреационных зон;

в) наличие заинтересованности исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в развитии территорий;

г) наличие базовой инфраструктуры на землях рекреационного назначения;

д) возможность всесезонного использования инфраструктуры рекреационных зон и, как следствие, обеспечение туристских потоков круглый год.

3. Возможности:

а) развитие инфраструктуры рекреационных зон в городах и районах;

б) благоустройство неиспользуемых либо малоиспользуемых или используемых не по назначению территорий, в том числе заброшенных;

в) создание новых туристских предложений;

г) создание дополнительных рабочих мест;

д) развитие малого предпринимательства в городах и районах республики;

е) использование рекреационного потенциала городов и районов республики;

ж) позиционирование территорий городов и районов как мест
с рекреационной составляющей;

з) популяризация рекреационных зон;

и) улучшение инвестиционного и делового климата.

4. Угрозы развития:

а) недостаток рабочей силы;

б) низкая рождаемость, высокая смертность;

в) высокая степень миграции;

г) низкая покупательская способность населения;

д) недостаточное финансирование;

е) угроза подтопления территорий рекреационных зон, размещенных
в долине реки Днестр и ее притоках.

Таким образом, развитие рекреационных зон в городах и районах республики позволит обеспечить население республики необходимыми условиями для проведения досуга, позволит расширить возможности для организации отдыха, восстановления физических и моральных сил, а также диверсифицировать туристское предложение, станет катализатором развития территорий и туристской инфраструктуры республики.

3. Основные цели и задачи развития инфраструктуры

рекреационных зон в городах и районах

Приднестровской Молдавской Республики

Главной целью Программы является устойчивое развитие территорий
и инфраструктуры туристских мест в городах и районах республики путем развития рекреационных зон, основанное на бережном и рациональном использовании природных ресурсов, сохранении историко-культурного наследия республики.

Целями развития инфраструктуры рекреационных зон являются:

а) обеспечение конкурентоспособности Приднестровья на рынке туристских услуг, как одного из крупных туристских и рекреационных дестинаций;

б) увеличение роли рекреационных зон в развитии городов и районов республики;

в) повышение эффективности использования туристских ресурсов;

г) увеличение доходов местных бюджетов от туристской деятельности;

д) привлечение частных инвестиций;

е) развитие предпринимательской деятельности в районах республики;

ж) создание новых рабочих мест;

з) создание условий для отдыха жителей республики внутри республики;

и) развитие социальных контактов и общественных связей между людьми.

Достижение главной цели преследует реализацию основной задачи – развитие рекреационных зон в городах и районах республики, которая требует выполнения следующих подзадач:

а) создание условий для эффективного использования земель рекреационного назначения;

б) обеспечение доступа граждан к полноценному отдыху;

в) привлечение въездных туристов;

г) использование уникальности туристского потенциала республики при формировании туристских продуктов.

К задачам развития инфраструктуры рекреационных зон относятся:

а) создание комфортных условий для полноценного отдыха, восстановления физических и духовных сил на территории рекреационных зон;

б) проведение реконструкции и реставрации объектов туристического показа;

в) сохранение природного разнообразия республики для будущих поколений;

г) продвижение туристских рекреационных зон Приднестровья как туристского продукта;

д) разработка новых туристских маршрутов и интегрирование рекреационных зон в существующие туристские маршруты.

Основые направления работы:

а) создание и благоустройство 17 (семнадцати) рекреационных зон
по городам и районам республики;

б) информационное обеспечение и ознакомление населения республики
с рекреационными зонами через средства массовой информации и глобальную сеть Интернет.

4. Основные мероприятия Программы и сроки их исполнения

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения
ее запланированных результатов.

В рамках Программы предусматривается осуществить следующий комплекс взаимосвязанных мероприятий в 3 (три) этапа:

1 этап. Совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в целях регулирования функционирования рекреационных зон – 2021 год путем:

1) подготовки нормативного правового акта, регулирующего создание
и функционирование зон рекреационного назначения;

2) разработки нормативных правовых актов, стимулирующих развитие инфраструктуры рекреационных зон, в том числе за счет инвестиций.

2 этап. Информационная поддержка – 2021-2026 годы, включающая
в себя:

1) оказание рекламно-информационной поддержки действующих
и созданных рекреационных зон в средствах массовой информации
и глобальной сети Интернет (на туристическом сайте Приднестровской Молдавской Республики), в том числе посредством размещения информации
в социальных сетях под единым хештегом «#отдыхаемвпмр»;

2) разработку новых туристских маршрутов и интегрирование рекреационных зон в существующие туристские маршруты, созданных
в результате реализации данной Программы;

3) визуализацию местонахождения рекреационных зон на карте Приднестровской Молдавской Республики и включение их в туристские справочники и реестры;

4) презентацию созданных рекреационных зон на различных площадках.

3 этап. Создание и развитие инфраструктуры рекреационных зон, программные мероприятия по которым установлены Приложением № 1
к настоящей Программе и предлагаются к реализации в 5 (пять) подэтапов:

1) 1 подэтап – 2022 год – предусматривает проведение работ по созданию и благоустройству 6 (шести) рекреационных зон в объеме финансирования 4 604 182 рубля;

2) 2 подэтап – 2023 год – предполагается проведение работ по созданию
и благоустройству 7 (семи) рекреационных зон в объеме финансирования 4 589 152рубля;

3) 3 подэтап – 2024 год – планируется создание 2 (двух) рекреационных зон в объеме финансирования 4 637 100 рублей;

4) 4 подэтап – 2025 год – планируется начало проведения работ
по созданию 1 (одной) рекреационной зоны в объеме финансирования
4 227 000 рублей;

5) 5 подэтап 2026 год – предполагается проведение работ по окончанию созданной на 4 подэтапе рекреационной зоны и благоустройство 1 (одной) рекреационной зоны в общем объеме финансирования 3 113 252рубля.

5. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансирование расходов на реализацию Программы обеспечивается
за счет средств республиканского бюджета в пределах плановых лимитов, утвержденных Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Ответственными исполнителями Программы являются Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
и государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», которые осуществляют управление и контроль
за реализацией мероприятий Программы с оценкой их эффективности,
в пределах предоставленных им полномочий.

Исполнители Программы – государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики организуют работу
по реализации мероприятий Программы во взаимодействии с ответственными исполнителями Программы и выступают в качестве заказчиков на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках объемов финансирования Программы и в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В ходе реализации Программы исполнители разрабатывают предложения по объемам финансирования мероприятий Программы, рассматривают материалы о ходе реализации мероприятий Программы, выявляют технические и организационные проблемы в ходе реализации мероприятий Программы.

Программа будет реализовываться на основе анализа хода реализации мероприятий Программы с подготовкой рекомендаций по их эффективному выполнению с учетом тенденций социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики как соисполнитель Программы осуществляет согласование вновь создаваемых рекреационных и (или) подлежащих благоустройству рекреационных зон на предмет их соответствия при создании, благоустройстве и размещении на рекреационных зонах объектов законодательству Приднестровской Молдавской Республики о водоохранных зонах и землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы в пределах водоохранных зон и земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

7. Права и обязанности ответственных исполнителей Программы

Ответственные исполнители Программы имеют право:

а) вносить предложения об изменениях и дополнениях в Программу путем подготовки соответствующих проектов законодательных актов;

б) размещать информацию о выполнении мероприятий Программы, объемах финансирования, результатах экспертных проверок в средствах массовой информации, глобальной сети Интернет.

Ответственные исполнители Программы обязаны:

а) координировать деятельность исполнителей Программы по реализации мероприятий;

б) формировать и представлять в Правительство Приднестровской Молдавской Республики отчет по исполнению мероприятий Программы
в соответствии со сроками, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. Права и обязанности исполнителей Программы

Исполнители Программы имеют право вносить предложения ответственным исполнителям Программы об изменениях и дополнениях
в Программу с обоснованием внесенных изменений и прогнозом социально-экономических последствий таких изменений.

Исполнители Программы обязаны:

а) соблюдать предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики нормы, устанавливающие порядок выделения, использования земельных участков в пределах водоохранных зон и земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, включая порядок установления договорных отношений в отношении таких земельных участков;

б) при реализации мероприятий Программы согласовывать
с соисполнителем Программы создание рекреационных зон, расположенных
в пределах водоохранных зон и земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также размещение на таких рекреационных зонах объектов благоустройства;

в) принять на баланс соответствующей административно-территориальной единицы или подведомственной организации созданную
и (или) благоустроенную за счет Программы рекреационную зону;

г) обеспечить сохранность имущества рекреационной зоны, организовать уборку, охрану, вывоз мусора, а также установку и уборку санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалеты);

д) осуществить, в случае экономической целесообразности, подведение
к рекреационной зоне коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение);

е) привести в надлежащий вид и поддерживать подъездные пути;

ж) расходы на содержание и обслуживание созданных и (или) благоустроенных за счет Программы рекреационных зон предусматривать при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год, а также осуществлять за счет средств, получаемых от платных услуг, оказываемых непосредственно в рекреационной зоне.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Программные мероприятия носят социальный и экономический характер.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:

а) расширение мест отдыха для граждан республики и туристов, посещающих Приднестровье;

б) создание новых туристских маршрутов по городам и районам республики, включающих созданные рекреационные зоны;

в) повышение эффективности использования рекреационного потенциала городов и районов республики;

г) создание для граждан возможности отдыха, а также занятия спортом
в доступности от места проживания и, как следствие, улучшение морально-психологического климата и снижение социальной напряженности;

д) расширение возможностей для детей и подростков в развитии спортивных навыков, социализации и повышения навыков общения;

е) развитие туристской инфраструктуры в городах и районах республики.

К критериям оценки эффективности реализуемой Программы следует относить:

а) создание новых рабочих мест;

б) увеличение поступлений в местные бюджеты;

в) развитие малого предпринимательства в городах и районах республики;

г) снижение безработицы и предотвращение миграционных процессов;

д) привлечение частных инвестиций.

10. Ответственность

Исполнители Программы несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящей Программой, а также
за порчу и уничтожение имущества рекреационных зон в случае необеспечения исполнения обязанностей.

11. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в срок до 15 марта текущего финансового года представляет Правительству Приднестровской Молдавской Республики отчет о реализации мероприятий Программы за истекший финансовый год.

Отчеты об исполнении мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации представляются Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
в срок до 15 марта текущего финансового года.

Отчет должен содержать:

а) информацию о выполненных мероприятиях с указанием наименования, сроков выполнения, исполнителей, а также процента фактического исполнения в сравнении с запланированным объемом за отчетный период и в целом за год;

б) информацию об объеме фактического финансирования в разрезе каждого из выполненных программных мероприятий с указанием процента фактического финансирования в сравнении с запланированным объемом
за отчетный период и в целом за год;

в) пояснительную записку, содержащую анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение мероприятий (работ) и послуживших причиной их неисполнения; прогноз ожидаемых результатов по итогам исполнения мероприятий (работ) и оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики республики; пояснения о состоянии финансирования данных мероприятий (работ), выявленных проблемах и предложениях по их решению.

По завершении реализации Программы Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в срок до 15 марта
2027 года представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчет о выполнении Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение

к государственной целевой программе

«Развитие инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики» на 2021-2026 годы

Перечень

мероприятий по реализации государственной целевой программы

«Развитие инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах)

Приднестровской Молдавской Республики»

на 2021-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Место нахождения  | Срок реализации (годы) | Планируемая сумма (рубли ПМР) | Ответственные исполнители |
| 1.  | Создание рекреационной зоны в районе водопада (каскада) на берегу реки Днестр | Слободзейский район, село Чобручи, река Днестр – рукавреки Турунчук | 2022 | 2 000 000 | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 2.  | Создание и благоустройство рекреационной зоны села Гояны  | Дубоссарский район, юго-запад села Гояны,50 км от трассы Тирасполь-Каменка | 2022 | 913 500 | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 3. | Благоустройство рекреационной зоны на озере возле села Шмалена Рыбницкого района | Рыбницкий район,село Шмалена | 2022 | 129 136 | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 4. | Создание и благоустройство рекреационной зоны села Сарацея Рыбницкого района | Рыбницкий район,село Сарацея  | 2022 | 108 473 | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 5.  | Благоустройство рекреационной зоны села Бычок | Григориопольский район,село Бычок, улица Днестровская | 2022 | 142 073 | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 6. | Благоустройство рекреационной зоны парковая зона в районе улицы Пляжная  | город Дубоссары,подъезд к городскому пляжу со стороны улицы Пляжная | 2022 | 1 311 000 | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| ИТОГО в 2022 году | 4 604 182 |  |
| 7. | Благоустройство рекреационной зоны в микрорайоне Солнечный города Бендеры  | город Бендеры, микрорайон Солнечный между дендропарком и парком Дружбы народов  | 2023 | 2 149 846  | Государственная администрация города Бендеры,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 8. | Создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Днестр  | город Дубоссары,пляж имени Никулина | 2023 | 411 000 | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 9. | Создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Днестр  | город Дубоссары,городской пляж  | 2023 | 315 500 | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 10. | Создание и благоустройство рекреационной зоныв районе села Буськи  | Рыбницкий район,село Буськи  | 2023 | 242 326 | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 11. | Благоустройство комплексной рекреационной зоны поселка Маяк Григориопольского района  | Григориопольский район,поселок Маяк | 2023 | 1 108 740 | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 12. | Благоустройство рекреационной зоны | Григориопольский район,поселок Глиное, улица Гагарина | 2023 | 34 240 | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 13. | Благоустройство рекреационной зоны  | Каменский район,село Рашково, парк | 2023 | 327 500 | Государственная администрация Каменского района и города Каменка, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| ИТОГО за 2023 год | 4 589 152 |  |
| 14.  | Создание рекреационной зоны «Сосновый бор-урочище» | Слободзейский район,село Никольское, сосновый бор-урочище | 2024 | 4 500 000 | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| 15. | Создание и благоустройство рекреационной зоны на берегу реки Днестр в Каменском районе  | город Каменка, район Антоновка | 2024 | 137 100 | Государственная администрация Каменского района и города Каменка, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| ИТОГО за 2024 год | 4 637 100 |  |
| 16 | Создание рекреационной зоны «Каскад водопадов»  | город Слободзея | 2025 | 4 227 000 | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| ИТОГО за 2025 год 4 227 000 |  |
| Благоустройство рекреационной зоны «Каскад водопадов»  | город Слободзея | 2026 | 2 600 000 | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея,Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  |
| 17 | Благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Днестр  | город Рыбница, улица Вальченко  | 2026 |  513 252 | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики |
| ИТОГО за 2026 год 3 113 252  |  |
| ВСЕГО за 2022-2026 годы  | 21 170 686 |  |